## 1. Présentation du Projet
### 1.1 Contexte
Je développe un portfolio pour démontrer mes capacités de développement web que j'ai pu apprendre à la Web@cadémie.
### 1.2 Objectifs
- Obtenir une première véritable visibilité sur internet.
- Fournir des informations claires sur mes compétences.
- Offrir une plate-forme de contact aux éventuelles entreprises recherchant mon profil.
## 2. Cibles
### 2.1 Public Visé
- Chasseurs de tête, recruteurs.
- Collègues
## 3. Fonctionnalités
### 3.1 Pages Principales
- Accueil : Ma présentation générale.
- Projets : Détails des projets mis en avant avec un espace commentaires et une preview.
- À Propos : Informations sur mon parcours professionnel et mes hobbies.
- Contact : Formulaire de contact, coordonnées, et carte Google Maps.
### 3.2 Fonctions Techniques
- Responsivité : Le site sera compatible avec tous les types de dispositifs (ordinateurs, tablettes, smartphones).
- SEO : Optimisation pour les moteurs de recherche.
## 4. Design
### 4.1 Charte Graphique
- Respect de la maquette définit en début de projet.
- Design moderne et épuré.
### 4.2 Expérience Utilisateur (UX)
- Navigation intuitive.
- Chargement rapide de la page.
- Accessibilité (WCAG 2.1).
## 5. Contenus
### 5.1 Textes
Rédigés en tenant compte du SEO.
### 5.2 Icones et Photos
- Qualité HD, optimisées pour le web.
- Récupérées sur Fontawesome.
- Ma photo professionnelle
## 6. Hébergement
### 6.1 Hébergement
Scalingo
## 7. Planning
### 7.1 Phases du Projet
- Cadrage et analyse des besoins : 2 jours.
- Conception graphique : 1 semaine.
- Développement : 3 semaines.
- Tests et ajustements : 2 semaines.
- Lancement et documentation : 1 semaine.
### 7.2 Dates Clés
- Début du projet : 1er août
- Livraison finale : 2 novembre
## 8. Contact
### 8.1 Responsable et développeur du Projet
- Nom : COMPPER Mickaël
- Email : Mickael.Compper@proton.me
- Téléphone : 06 95 96 25 59
- GitHub : https://github.com/MickaelCompper
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/mickael-compper/